Evaluación Fase 1

Nombre: Formativa Definición Proyecto APT

Se completo al final de la pagina

| Sigla | Nombre Asignatura | Tiempo Asignado | % Ponderación |
| --- | --- | --- | --- |
| PTY4614 | Capstone | Semana 2 | 0% |

- Agente evaluativo

| X | Heteroevaluación |  |  | Coevaluación |  |  | Autoevaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Tabla de Especificaciones

| Resultado de Aprendizaje | Indicador de Logro (IL) | Indicador de Evaluación (IE)* | Ponderación Indicador Logro | Ponderación Indicador de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RA1 Diseña una propuesta de proyecto que considera los intereses profesionales y la integración de competencias del perfil de egreso. | IL 1.1 Fundamenta el Proyecto APT considerando intereses profesionales, competencias del perfil de egreso, factibilidad y relevancia. | 1. Describe brevemente en qué consiste el Proyecto APT, justificando su relevancia para el campo laboral de su carrera. | 40 | 12 |
|  |  | 2. Relaciona el Proyecto APT con las competencias del perfil de egreso de su Plan de Estudio. |  | 15 |
|  |  | 3. Relaciona el Proyecto APT con sus intereses profesionales. |  | 10 |
|  |  | 4. Argumenta por qué el proyecto es factible de realizarse en el marco de la asignatura. |  | 13 |
|  | IL 1.5 Cumple con los indicadores de calidad requeridos en la presentación del diseño del Proyecto APT de acuerdo a estándares definidos por la disciplina. | 5. Cumple con los indicadores de calidad requeridos en la presentación del diseño del Proyecto APT de acuerdo a estándares definidos por la disciplina. | 60 | 50 |
| Total |  |  | 100% | 100% |

Para evaluar el logro del IL 1.5, el/la docente deberá revisar si la Definición de Proyecto APT que cada estudiante está desarrollando cumple con los indicadores de calidad disciplinarios, propios de las competencias del Perfil de Egreso de la Carrera que están involucradas en el Proyecto. Para ello, deberá seleccionar de la siguiente tabla aquellos indicadores de calidad propios de cada una de las competencias del perfil de egreso que se está desarrollando en el Proyecto presentado y determinar si estos están o no presentes en la propuesta.

| Competencia del Perfil de Egreso | Indicadores de Calidad |
| --- | --- |
| Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. | 1.1 Diseña pruebas de validación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. |
|  | 1.2 Aplica Pruebas de validación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. |
|  | 1.3 Desarrolla mejoras al producto en base al resultado de las mismas. |
| Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. | 2.1 Planifica proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. |
|  | 2.2 Controla proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. |
| Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. | 3.1 Diseña modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. |
|  | 3.2 Implementa modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | 4.1 Construye una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. |
|  | 4.2 Integra los distintos componentes de una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. |
|  | 4.3 Implanta una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. |

- Instrucciones para el/la estudiante

Esta es una evaluación que corresponde a una entrega de encargo de carácter formativo, por lo que no tiene ponderación sobre la nota final de la asignatura. Deberán redactar los siguientes apartados según este formato: - Abstract (inglés y español) - Conclusiones individuales solo en inglés. - Reflexión solo en inglés. Tu informe debe contener: - Descripción breve del proyecto APT, justificando su relevancia. - Relación del proyecto APT con las competencias del perfil de egreso. - Relación del proyecto APT con tus intereses profesionales. - Argumento sobre la factibilidad del proyecto dentro de la asignatura. Además, debe cumplir con: - Los indicadores de calidad requeridos en la presentación del diseño del proyecto APT. El formato informe técnico: Portada, índice, abstract, desarrollo de ingeniería, conclusiones y reflexiones. Letra: Arial, verdana o calibri Tamaño: 11 o 12 Interlineado: 1,0 o 1,5 según corresponda Número de página Fuente o bibliografía (Si corresponde) Anexo de evidencia (Si corresponde) La evaluación se realiza en la segunda semana de la asignatura y se lleva a cabo en equipos de 2 o 3 integrantes en el taller de proyectos, con una duración de 40 minutos. La siguiente pauta será aplicada por el/la docente de la signatura para evaluar la primera parte de la guía Definición Proyecto APT. El/la docente evaluará el cumplimiento de las condiciones definidas para la primera fase de tu proyecto. A partir de esta evaluación se te entregarán recomendaciones sobre cómo mejorar tu proyecto o te proporcionará alternativas para que puedas seleccionar uno de los proyectos propuestos por la escuela de acuerdo con tus intereses profesionales.

Pauta de Evaluación

Pauta tipo: Rúbrica

| Categoría | % logro | Descripción niveles de logro |
| --- | --- | --- |
| Completamente Logrado | 100% | Demuestra logro destacado en todos los aspectos evaluados en el indicador. Se considera como el punto óptimo dentro del rango competente. |
| Logrado | 60% | Demuestra logro en los elementos básicos del indicador, las omisiones, dificultades o errores le permiten ser considerado competente. |
| Logro incipiente | 30% | Presenta importantes omisiones, dificultades o errores que no permiten evidenciar los elementos básicos del logro del indicador, por lo que no puede ser considerado competente. |
| No Logrado | 0% | Presenta ausencia o incorrecto logro de los aspectos evaluados en el indicador. |

| Indicador de Evaluación | Categorías de Respuesta |  |  |  | Ponderación del Indicador de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Completamente Logrado (100%) | Logrado (60%) | Logro incipiente (30%) | No logrado (0%) |  |
| 1. Describe brevemente en qué consiste el Proyecto APT, justificando su relevancia para el campo laboral de su carrera. | Describe brevemente en qué consiste el proyecto APT, justificando la relevancia, impacto o beneficio (real o simulado) que tendría en el campo laboral de su carrera. | Describe brevemente en qué consiste el proyecto APT, señalando la relevancia, impacto o beneficio (real o simulado) que tendría, pero no queda clara la relación con el campo laboral de su carrera. | Describe brevemente en qué consiste el proyecto APT, pero no lo justifica ni relaciona con el campo laboral de su carrera. | No describe o es confuso el proyecto APT, sin justificar ni relacionarlo con el campo laboral de su carrera. | 12 |
| 2. Relaciona el Proyecto APT con las competencias del perfil de egreso de su Plan de Estudio. | Describe una relación coherente entre su proyecto y el perfil de egreso de su plan de estudio, especificando cómo debe utilizar distintas competencias para desarrollar su Proyecto APT. | Describe una relación coherente entre su proyecto y el perfil de egreso de su plan de estudio, pero no especifica cómo debe utilizar distintas competencias para desarrollar su Proyecto APT. | Describe una relación que tiene elementos que no son coherentes entre su proyecto y el perfil de egreso de su plan de estudio. | Describe una relación sin coherencia entre su proyecto y el perfil de egreso de su plan de estudio. O No relaciona el proyecto con el perfil de egreso. | 15 |
| 3. Relaciona el Proyecto APT con sus intereses profesionales. | Menciona sus intereses profesionales y explica con claridad cómo estos se ven reflejados en su proyecto. | Menciona sus intereses profesionales, pero no queda completamente clara su conexión con el proyecto. | Menciona sus intereses profesionales sin conectarlos con el proyecto. | No menciona sus intereses profesionales. | 10 |
| 4. Argumenta por qué el proyecto es factible de realizarse en el marco de la asignatura. | Justifica por qué el proyecto puede desarrollarse considerado tiempo, materiales y factores externos, y en caso de posibles dificultades plantea como las abordaría. | Justifica por qué el proyecto puede desarrollarse, considerando el tiempo y materiales o factores externos Y En caso de posibles dificultades no plantea claramente como las abordaría. | Justifica por qué el proyecto puede desarrollarse en el tiempo de la asignatura, sin considerar materiales ni factores externos. Y En caso de posibles dificultades no plantea como abordarlas. | No justifica las razones de porque el proyecto puede desarrollarse. O El proyecto presentado no es factible de realizarse en el tiempo asignado. | 13 |
| 5. Cumple con los indicadores de calidad requeridos en la presentación del diseño del Proyecto APT de acuerdo a estándares definidos por la disciplina. | El informe cumple con el 100% de los indicadores de calidad disciplinarios requeridos en el diseño del Proyecto APT. | El informe cumple con el 60% de los indicadores de calidad disciplinarios requeridos en el diseño del Proyecto APT. | El informe cumple solo con el 30% de los indicadores de calidad disciplinarios requeridos en el diseño del Proyecto APT. | El informe no cumple con los indicadores de calidad disciplinarios requeridos en el diseño del Proyecto APT. | 50 |
| Total |  |  |  |  | 100% |

| Recomendación |  |
| --- | --- |
| A partir de esta evaluación y de los criterios establecidos para construir proyecto se establece que la definición del proyecto (marque la opción que corresponda): |  |
| 1. Cumple las condiciones definidas para los proyectos APT. |  |
| 2. Cumple algunas condiciones definidas para los proyectos APT, pero requiere algunas modificaciones para ser aprobado. |  |
| 3. No cumple los criterios definidos para los proyectos APT y, por tanto, se recomienda cambiar el proyecto o seleccionar alguno propuesto por la escuela. |  |

En caso de que el proyecto no cumpla algunos criterios o se recomiende cambiar el proyecto, señalar los criterios que no cumplen el proyecto y sugerencias de mejoras, en caso de que corresponda.

DUOC UC

Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Sede Maipú

INFORME TÉCNICO

Definición de Proyecto APT — Fase 1

SALONTECH

Sistema de gestión para peluquerías y centros de estética

| Asignatura | Capstone 010V |
| --- | --- |
| Evaluación | 1.4 Formativa Fase 1 – Definición Proyecto APT |
| Carrera | Ingeniería en Informática · Duoc UC, Sede Maipú |
| Integrantes | Alexander Arce — 19.602.410-7 Hanns Stack — 18.669.949-1 José Salinas — 20.536.050-6 |
| Docente guía |  |
| Fecha | 16-09-2026 |

ÍNDICE

1.  RESUMEN	1

2.  DESARROLLO DE INGENIERÍA	1

2.1  Qué es el proyecto y por qué es relevante	1

2.2  Relación con las competencias del perfil de egreso	1

2.3  Relación con nuestros intereses profesionales	1

2.4  Por qué el proyecto alcanza a hacerse en el semestre	1

2.5  Indicadores de calidad	1

3.  CONCLUSIONES INDIVIDUALES	1

3.1  Alexander Arce — Jefe de proyecto y Product Owner	1

3.2  Hanns Stack — Coordinador de proceso y analista de calidad	1

3.3  José Salinas — Arquitecto y administrador de base de datos	1

4.  REFLEXIÓN	1

5.  REFERENCIAS	1

6.  ANEXO DE EVIDENCIA	1

# 1.  RESUMEN

SalonTech es un sistema web para administrar una peluquería: clientes, agenda, servicios, ventas e inventario, con permisos según el rol de cada usuario. Lo desarrollamos para una clienta real, un salón de extensiones y color de Padre Hurtado que hoy trabaja con cuadernos, mensajería y planillas. Esa forma de trabajar le genera problemas concretos: horas agendadas dos veces, historial de clientas que se pierde cuando un estilista se va, inasistencias que nadie registra y no saber cuánto ganó por servicios y cuánto por productos. El sistema usa Next.js en el frontend, Python con FastAPI en el backend y PostgreSQL sobre Supabase, publicado en Vercel y Google Cloud Run sin costo mensual. Este informe explica en qué consiste, por qué es relevante, cómo se relaciona con el perfil de egreso y con nuestros intereses, y por qué alcanza a terminarse en el semestre.

# 2.  DESARROLLO DE INGENIERÍA

## 2.1  Qué es el proyecto y por qué es relevante

El sistema se usa desde computador y celular, y reúne en un solo lugar toda la operación del salón. Tiene siete partes:

- Acceso por roles: administradora, profesional y cliente ven solo lo que les corresponde.

- Clientes con ficha técnica e historial de atenciones.

- Servicios y profesionales, con sus horarios y ausencias.

- Agenda por profesional, con un motor que calcula la disponibilidad real e impide la doble reserva.

- Reserva en línea: la clienta agenda sola desde internet.

- Atenciones y ventas, separando lo cobrado por servicio de lo cobrado por productos.

- Stock por producto con alertas de reposición, y reporte diario de ventas.

El alcance se acotó a un solo salón. La propuesta original incluía suscripciones para varias empresas, facturación electrónica e inteligencia de negocios; el docente guía nos dijo que no cabía en un semestre y aceptamos el recorte. La versión multiempresa quedó como trabajo futuro, con una columna ya preparada en la base de datos para que después sea una ampliación y no empezar de cero.

El proyecto es relevante por tres razones. El problema es real: la administradora puede enumerar las fallas que tiene hoy y va a usar el sistema en su negocio. Los sistemas de gestión para pymes son uno de los nichos con más demanda en Chile, porque muchos negocios chicos siguen trabajando sin herramientas. Y el problema técnico no es simple: evitar que dos citas se pisen no se resuelve validando en el código, porque entre consultar la disponibilidad e insertar la cita hay una condición de carrera.

## 2.2  Relación con las competencias del perfil de egreso

| Competencia | Dónde se usa y qué lo evidencia |
| --- | --- |
| Desarrollo de software | Aplicación completa: interfaz, servicios y lógica de negocio. Lo evidencia el repositorio, con revisión entre pares antes de integrar. |
| Modelos de datos | Modelo relacional de 25 tablas con restricciones de integridad. Lo evidencian el diagrama entidad-relación y las migraciones. |
| Gestión de proyectos | Scrum con iteraciones semanales, backlog priorizado y fecha de congelamiento. Lo evidencian el tablero, las actas y la carta Gantt. |
| Pruebas y calidad | Cada requisito tiene un criterio de aceptación que sirve como prueba, con pruebas automatizadas en integración continua. |
| Arquitectura | Documentada con el modelo de vistas 4+1 y un registro de decisiones técnicas con su justificación. |
| Seguridad y datos personales | Permisos por rol aplicados dentro de la base de datos, auditoría y consentimiento, según la Ley 19.628 y la Ley 21.719. |
| Comunicación efectiva | La clienta no es usuaria técnica: hay que levantar requerimientos, validar prototipos y capacitarla. Lo evidencian las actas y el manual. |

## 2.3  Relación con nuestros intereses profesionales

| Integrante | Qué le interesa | Qué hace en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Alexander Arce | Programación web y Python, bases de datos y usar IA en el desarrollo. | Jefe de proyecto y Product Owner. Único canal con la clienta y el docente. Desarrolla reserva en línea, atenciones y ventas. |
| Hanns Stack | Inteligencia de negocios y datos: SQL, modelamiento y tableros. | Coordinador de proceso y analista de calidad. Plan de pruebas, congelamiento de alcance, inventario y reporte diario. |
| José Salinas | Desarrollo web, gestión de proyectos y ciberseguridad. Certificado Scrum Foundation (SFPC). | Arquitecto y administrador de la base de datos. Estándares de código, modelo de datos y módulo de acceso y roles. |

A los tres nos deja lo mismo: algo demostrable ante un empleador, con código versionado y una usuaria real usándolo, y la práctica de acotar el alcance, que en la industria se valora y en la carrera casi no se ejercita.

## 2.4  Por qué el proyecto alcanza a hacerse en el semestre

Tenemos dieciocho semanas y somos tres, con unas quince horas semanales cada uno: alrededor de cuarenta y cinco horas semanales en conjunto. El alcance se dimensionó a partir de esa capacidad y no al contrario: definimos un núcleo obligatorio de ochenta y seis requisitos, cada uno con su criterio de aceptación, y una lista de extensiones que entran solo si el núcleo está terminado.

No necesitamos invertir dinero. Los tres tenemos computador e internet, y todo el entorno se resuelve con planes gratuitos: GitHub, Supabase, Vercel, Google Cloud Run, Resend y Jira. El costo de operación es de $0 al mes; lo único que podría costar algo es un dominio propio, que no hace falta para la evaluación. Nos ayuda tener una clienta real disponible y conocer ya las tecnologías que elegimos. Las dificultades que vemos, y cómo las abordamos:

| Dificultad | Cómo la abordamos |
| --- | --- |
| Cursamos otras asignaturas al mismo tiempo. | Iteraciones semanales con compromiso explícito, midiendo la capacidad real desde la primera para detectar la desviación temprano. |
| El motor de disponibilidad es la parte con más riesgo técnico. | Se aborda a mitad de semestre y no al final. Si al terminar la semana asignada no hay avance demostrable, los tres nos vamos ahí. |
| La pasarela de pago depende de un proveedor externo. | Quedó fuera del núcleo, como extensión, para que una falla ahí no arrastre la entrega. |
| La clienta atiende su negocio en horario comercial. | Las reuniones se agendan con anticipación y quedan en acta, para poder seguir trabajando entre una y otra. |
| El alcance tiende a crecer solo. | Hay fecha de congelamiento y una lista decidida de antemano con lo que se sacrifica si nos atrasamos. |

El proyecto alcanza porque el alcance se ajustó a la capacidad que medimos, no cuesta dinero y cada riesgo tiene su mitigación. La mejor señal de que el cálculo estaba bien hecho es que hoy vamos adelantados respecto del plan original.

## 2.5  Indicadores de calidad

| Indicador de calidad | Cómo lo cumplimos |
| --- | --- |
| 1.1 Diseña pruebas de validación | Cada requisito tiene un criterio de aceptación verificable, que es el caso de prueba. |
| 1.2 Aplica pruebas de validación | Pruebas automatizadas en integración continua sobre cada cambio, más revisión entre pares. |
| 1.3 Mejora el producto según las pruebas | Lo detectado en cada revisión y en la validación con la clienta vuelve al backlog. |
| 2.1 Planifica proyectos informáticos | Plan de trabajo con recursos, duración y responsables, carta Gantt y lista de recortes definida. |
| 2.2 Controla proyectos informáticos | Iteraciones semanales con planificación, revisión y retrospectiva, y tablero con trazabilidad. |
| 3.1 Diseña modelos de datos escalables | 25 tablas con diagrama entidad-relación y la columna que permite crecer sin reescribir. |
| 3.2 Implementa modelos de datos | PostgreSQL con migraciones versionadas y revisión del orden de dependencias. |
| 4.1 Construye la solución de forma sistemática | Código por dominio funcional, separando datos, reglas de negocio y servicios. |
| 4.2 Integra los componentes | Frontend, backend, base de datos, autenticación y correo, con integración continua. |
| 4.3 Implanta la solución | Publicado en Vercel y Cloud Run, con datos reales de la clienta y manual de usuario. |

En lo formal, el informe tiene portada, índice, resumen, desarrollo, conclusiones, reflexión, referencias APA y anexo, en Arial 11 y con numeración de página.

# 3.  CONCLUSIONES INDIVIDUALES

## 3.1  Alexander Arce — Jefe de proyecto y Product Owner

Llegué a esta fase pensando que un buen proyecto era, sobre todo, código bien escrito. Me interesa la programación web y Python, y ahí me siento cómodo. Pero lo más difícil pasó antes de escribir una línea: nuestra propuesta era demasiado grande y el docente guía nos lo dijo. Aceptar el recorte costó, y hoy creo que fue lo mejor que nos pasó, porque un alcance que no se alcanza a terminar no es ambicioso, es un proyecto inconcluso. Como Product Owner soy el único canal con la clienta, y eso me obligó a algo que nunca había practicado en serio: traducir lo que cuenta una persona no técnica en requisitos que se puedan comprobar.

## 3.2  Hanns Stack — Coordinador de proceso y analista de calidad

Me interesa la inteligencia de negocios, así que al principio pensé que un sistema para una peluquería quedaba lejos de eso. Me equivoqué. El módulo que me toca, inventario y reporte diario, es justamente un problema de datos: el stock no se guarda como un número, se calcula a partir de los movimientos, y el reporte tiene que separar lo que entró por servicios de lo que entró por productos para que sirva de algo. Si los movimientos no son trazables, ningún indicador de arriba es confiable. Como encargado de calidad también cambié una idea: la prueba no se escribe después del código, es el criterio de aceptación que acordamos al definir el requisito.

## 3.3  José Salinas — Arquitecto y administrador de base de datos

Esta fase me confirmó que las decisiones de arquitectura son decisiones de seguridad. Me interesan el desarrollo web, la gestión de proyectos y la ciberseguridad, y antes los veía como tres temas separados. Diseñando el modelo de datos entendí que son lo mismo visto desde ángulos distintos. El ejemplo más claro es el control de acceso: podríamos filtrar en el código, pero basta que una consulta se olvide del filtro para que los datos de un usuario queden a la vista de otro. Al poner la restricción dentro de la base de datos, la protección deja de depender de que alguien se acuerde.

# 4.  REFLEXIÓN

Esta fase nos enseñó que definir un proyecto es trabajo de ingeniería, y no un trámite previo a la parte entretenida. Llegamos con una lista larga de funcionalidades y salimos con un problema delimitado, una capacidad medida y decisiones que podemos explicar.

El momento más incómodo fue recortar el alcance. Cuando el docente guía nos dijo que la propuesta inicial no cabía en un semestre, lo primero que hicimos fue defenderla. Aceptamos el recorte y hoy vemos que fue lo que hizo viable el proyecto: dejamos una previsión en la arquitectura para que la versión multiempresa sea una ampliación y no empezar de nuevo. Ahí está la diferencia entre recortar el alcance y renunciar a la ambición.

La segunda lección fue técnica: hay garantías que no se pueden implementar en el código de la aplicación. Que dos citas no se pisen no es un problema de validación sino de concurrencia, y hubo que resolverlo en la base de datos. Algo parecido pasó con el aislamiento de los datos: la verificación solo fue confiable cuando la hicimos desde la misma conexión que usa la aplicación.

La tercera fue trabajar con una clienta real. Ella no pide módulos, cuenta problemas. Requisitos que creíamos obvios estaban mal, y detalles menores resultaron esenciales, como separar el cobro del servicio del de productos, porque la comisión se calcula solo sobre el servicio. Validar un prototipo con ella antes de programar nos ahorró trabajo que habríamos hecho dos veces. Si empezáramos de nuevo, fijaríamos la fecha de congelamiento en la primera semana.

# 5.  REFERENCIAS

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (1999). Ley N° 19.628: Sobre protección de la vida privada. Diario Oficial de la República de Chile.

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (2024). Ley N° 21.719: Regula la protección y el tratamiento de los datos personales. Diario Oficial de la República de Chile.

Kruchten, P. (1995). The 4+1 view model of architecture. IEEE Software, 12(6), 42-50. https://doi.org/10.1109/52.469759

PostgreSQL Global Development Group. (2024). PostgreSQL 17 documentation: Constraints and range types. https://www.postgresql.org/docs/17/

Schwaber, K., y Sutherland, J. (2020). La Guía de Scrum. https://scrumguides.org/

Sommerville, I. (2016). Ingeniería de software (10.ª ed.). Pearson Educación.

# 6.  ANEXO DE EVIDENCIA

Al 13 de septiembre de 2026 funcionan los módulos de autenticación y roles, servicios, profesionales, clientes, horarios, feriados, el motor de disponibilidad y la agenda con citas. Quedan en desarrollo atenciones, ventas e inventario, según lo planificado, y las pruebas automatizadas corren de forma continua sobre la rama principal. Como evidencia documental están el catálogo de requisitos, el documento de arquitectura con las vistas 4+1 y el diagrama entidad-relación, el registro de decisiones, las migraciones versionadas y las actas con la clienta. El plan de trabajo y la carta Gantt están en el documento «1.5 Guía del Estudiante Fase 1», apartados 7 y 8.

Esta es la restricción que garantiza la regla más crítica del sistema, mencionada en el apartado 2.1. La garantía no está en el código sino en la base de datos, así que el traslape de citas es imposible y no solo poco probable.

CONSTRAINT appointments_sin_solapamiento EXCLUDE USING gist (

tenant_id          WITH =,

assigned_worker_id WITH =,

tstzrange(start_time, end_time) WITH &&

) WHERE (appointment_status IN (

'pendiente_pago', 'confirmada', 'en_curso',

'completada', 'pendiente_de_revision'));

La condición del final no es opcional: sin ella una cita cancelada bloquearía ese horario para siempre. La inasistencia queda fuera a propósito, para poder registrar a quien llegó sin cita.

Los Proyectos APT, ya sea propuesto por estudiantes o por las Escuelas, deben cumplir con los siguientes criterios:

- Integración de competencias: Deben integrar la mayor cantidad de competencias del perfil de egreso (al menos tres competencias de especialidad) o todas en caso que el proyecto APT o portafolio profesional a desarrollar lo requiera, con el propósito de movilizar los recursos internos y externos del estudiante.

- Situación real o simulada: Puede ser una situación real o simulada a la que el estudiante podría enfrentarse eventualmente en el campo laboral.

- Factibilidad: Debe ser un proyecto posible de realizar, considerando los siguientes aspectos:

  - el tiempo estipulado para esta asignatura (en 1 semestre y 20 créditos);

  - los materiales que se requieren;

  - los factores externos que podrían facilitar o dificultar su implementación.